|  |  |
| --- | --- |
| ACTA DE REUNIÓN  Reunión número: 2 | |
| Fecha: 14-11-2019  Duración: 10min | |
| Asistentes:  Leandro García  Fabián Gutiérrez  Junco de las Heras  Marta Vaquerizo | |
| Orden del día (temas a tratar):  Última revisión previa a la entrega | |
| Temas tratados y acuerdos | Responsables y Fecha |
| Lógica para enlaces cerrados, pintar descripción e inventario. | Fabián Gutiérrez  15-11-2019 |
| Separar ficheros en carpetas y hacer que funcione con el Makefile | Leandro García  20-11-2019 |
| Documentar funciones | Todos  20-11-2019 |
| Comprobar pruebas | Junco de las Heras  15-11-2019 |
| Corregir move e inspect | Leandro García  18-11-2019 |
| Valoración de la reunión. Aspectos a mejorar:  Hemos cumplido con los objetivos del acta 1. | |
| Temas a tratar en la próxima reunión.  Planificación de la iteración I4.  Fecha: 21-11-2019 | |